ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЁЛОК ДОРМИДОНТОВКА»

Вяземского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Дормидонтовка

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района от 25.10.2017 № 65

(в редакции постановлений №69 от 26.06.2018, №87 от 26.10.2018; №108 от 19.11.2018)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации сельского поселения от 29.05.2017 № 39 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края», в целях повышения уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района от 25.10.2017 № 65, изложив её в новой редакции (прилагается).

- 2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-правовых актов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» в сети Интернет

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава сельского поселения                                                             Ю.С. Черненко

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации сельского поселения  «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края

от 25.10.2017 № 65

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- «ПОСЕЛОК ДОРМИДОНТОВКА»

- ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018-2022 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды на территории

- сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»

- Вяземского муниципального района на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель Программы | - | Администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | - | Население, некоммерческие и коммерческие организации |
| Цель Программы | - | повышение уровня благоустройства территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», создание комфортной городской среды. |
| Задачи Программы | - | обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»; повышение уровня благоустройства дворовых территорий; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения; создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. |
| Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы | - | доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период; доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2018 – 2022 годы, в том числе: I этап – 2018 год, II этап – 2019 год, III этап – 2020 год, IV этап – 2021 год, V этап – 2022 год |
| Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | - | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 4994,325 тыс. руб., в том числе: - 2018 г. – 494,325 тыс. руб.; - 2019 г. – 3 600,0 тыс. руб.; - 2020 г. – 300,0 тыс. руб.; - 2021 г. – 300,0 тыс. руб.; - 2022 г. – 300,0 тыс. руб.; Из них: Краевой бюджет — 3874,325 тыс. руб., в том числе: - 2018 г. – 394,325 тыс. руб.; - 2019 г. –2 880 тыс. руб.; - 2020 г. – 200 тыс. руб.; - 2021 г. – 200 тыс. руб.; - 2022 г. – 200 тыс. руб. Местный бюджет — 1120 тыс. руб., в том числе: - 2018 г. – 100 тыс. руб.; - 2019 г. – 720 тыс. руб.; - 2020 г. – 100 тыс. руб.; - 2021 г. – 100 тыс. руб.; - 2022 г. – 100 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; увеличение доли благоустроенных общественных территорий |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одной из проблем территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» является низкий уровень общего благоустройства территорий.

Серьезную озабоченность вызывает состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов и незакрепленных зон в черте поселения. Состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы жителей поселения, поэтому повышение удовлетворенности жителей качеством и комфортностью городской среды является одним из приоритетов деятельности органов местного самоуправления.

Однако в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в сельском поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1)	благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

- иные виды работ.

2)	благоустройство дворовых территории, в том числе:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, населения поселения и заинтересованных лиц, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы».

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Результатом реализации программы в 2018 году стало благоустройство общественной территории «Стадион» и дворовой территории по ул.Пашина.

4. На общественной территории «Стадион», проведены мероприятия по осушению данной территории, такие как: устройство сливной призмы и кюветов, прокладка труб для стека воды. Средства экономии были направлены на установку дополнительного освещения. В дворовой территорий многоквартирного дома были выполнены работы по асфальтированию  дворовой территории, организовано освещение, а также установлены скамейки и урны. Средства экономии были направлены на «ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам» - подсыпка дороги ПГС.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов.

Обеспечение участия населения в процессах формирования планов комплексного благоустройства дворовых территорий и общественного обсуждения их реализации.

Организация общественного контроля за ходом реализации проекта, разработкой и реализацией планов комплексного благоустройства

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить качество и комфорт среды обитания жителей сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», улучшить условия жизнедеятельности различных групп населения, а также обеспечить доступность благоустроенных объектов для отдельных групп населения.

Планируемый эффект реализации Программы – качественное изменение территорий сельского поселения и демонстрация жителям поселения возможности практической реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий и их результатов, создание основы для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы, отражающими социальные и экономические выгоды края, должны стать:

Выполнение благоустройства 2 дворовых территорий многоквартирных домов, что приведет к снижению доли дворовых территорий требующих выполнение работ по благоустройству на 100%;

Выполнение благоустройства 6 общественных территорий, что приведет к снижению доли общественных территорий (площадей) требующих выполнение работ по благоустройству на 66,7% (на начало 2018 года требуют благоустройства 9 общественных территорий).

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018 – 2022 годов поэтапно:

I этап – 2018 год,

II этап – 2019 год,

III этап – 2020 год,

IV этап – 2021 год,

V этап – 2022 год

В рамках каждого этапа планируется реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий сельского поселения «Поселок Дормидонтовка».

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей, решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения).

5.1. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

5.2. Показатель «Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

5.3. Показатель «Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

5.4. Показатель «Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период» рассчитывается администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» по итогам года предоставления субсидии как отношение количества общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии, на основании соглашений, заключенных с органами исполнительной власти края, на основании фактических данных.

6. Краткое описание основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения, в том числе следующие мероприятия:

6.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен правилами предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по реализации муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-	ремонт дворовых проездов;

-	обеспечение освещения дворовых территорий;

-	установка скамеек, урн;

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в Приложении № 3 к настоящей Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий на очередной финансовый год формируется по результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 год» проводимой в порядке, утвержденным нормативным правовым актом органом местного самоуправления.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, данные территории подлежат первоочередному включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 год» на последующие годы, либо для финансирования в текущем году при условии предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 6 к настоящей Программе.

6.1.1. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров,

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам,

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест),

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок,

- организация площадок для установки мусоросборников,

- озеленение территорий.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 процента при финансовом участии.

Трудовое участие граждан в минимальном перечне работ: Недопустимо»

6.2. Благоустройство территорий общего пользования сельского поселения.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, приведен в Приложении № 7 к настоящей Программе.

Перечень общественных территорий, подлежащих, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в Приложении № 8 к настоящей Программе.

6.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения.

Адресный перечень всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения, подлежащих инвентаризации приведен в Приложении № 9 к настоящей Программе.

Основные мероприятия Программы направлено на решение основных задач программы.

- Необходимым условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является соблюдение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы, а также обобщенная характеристика последствий их нереализации представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.

7 Ресурсное обеспечение реализации Программы

Прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 4994,325 тыс. руб., в том числе:

- 2018 г. – 494,325 тыс. руб.;

- 2019 г. – 3 600,0 тыс. руб.;

- 2020 г. – 300,0 тыс. руб.;

- 2021 г. – 300,0 тыс. руб.;

- 2022 г. – 300,0 тыс. руб.;

Из них:

Краевой бюджет          — 3874,325 тыс. руб., в том числе:

- 2018 г. – 394,325 тыс. руб.;

- 2019 г. –2 880  тыс. руб.;

- 2020 г. – 200 тыс. руб.;

- 2021 г. – 200 тыс. руб.;

- 2022 г. – 200 тыс. руб.

Местный бюджет         — 1120 тыс. руб., в том числе:

- 2018 г. – 100  тыс. руб.;

- 2019 г. – 720 тыс. руб.;

- 2020 г. – 100  тыс. руб.;

- 2021 г. – 100  тыс. руб.;

- 2022 г. – 100  тыс. руб.

8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей Программы

| № п/п | Наименование риска/ возможности | Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |

| Ключевые риски |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствие средств краевого, муниципального бюджетов для софинансирования проектов по благоустройству в крае | проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан, организаций и бизнеса в софинансировании проектов по благоустройству |
| 2. | Низкая социальная активность населения (отсутствие предложений о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу) | реализация плана мероприятий по широкому информированию граждан о возможности участия в муниципальной программе, привлечение депутатов, общественных организаций, средств массовой информации, управляющих и обслуживающих организаций |

9. Механизм реализации Программы

Для успешной реализации Программы формируется механизм управления, включающий:

- закрепление ответственности за выполнение мероприятий Программы за должностными лицами администрации сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»;

- мониторинг достижения показателей, характеризующих достижение

цели и задач программы;

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации программы, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы, иную информацию, требуемую к размещению в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

10. Механизм реализации, организация управления и контроля за ходом реализации программы

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка».

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Распределение объемов финансирования, указанных в Приложение № 3 настоящей Программы, по объектам благоустройства осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района.

____________

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 100 | 100 | 100 |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Доля дворовых территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Доля общественных территорий, на которые утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии на плановый период | процентов | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

_____________

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения

«Поселок Дормидонтовка» на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации (годы) | Непосредственный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 2018 – 2022 | проведение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 – 2022 годах с использованием субсидии | ухудшение санитарного состояния территории края и внешнего благоустройства |
| 2 | Благоустройство общественных территорий сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 2018-2022 | проведение работ по благоустройству общественных территорий в 2018 – 2022 годах с использованием субсидии |  |
| 1.2. | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов, а также земельных участков предоставленных для их размещения, расположенных на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» | 2017-2022 | формирование реестров благоустройства дворовых территорий сельского поселения формирование реестров благоустройства общественных территорий сельского поселения |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка»

на 2018 – 2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 275,507 |  | 500,0 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджета (по согласованию) | 208,840 |  | 400,0 | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 66,667 |  | 100,0 | - | - |
| 2 | Благоустройство общественных территорий | Всего | 218,817 | 3 600,000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - | - | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджета (по согласованию) | 185,484 | 2 880,00 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 33,337 | 720,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Итого по Программе | Всего | 494,325 | 3 600,000 | 800,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (по согласованию) | - |  | - | - | - |
|  |  | Краевой бюджета (по согласованию) | 394,325 | 2 880,00 | 600,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 720,00 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № п/п | Перечень работ по благоустройству дворовых территорий | Расчетная единица для определения нормативной стоимости | Нормативная стоимость (единичная расценка) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень таких работ (тыс. рублей на 1 м2 или на нормативную единицу) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | 1 м2 | без бордюрного камня | с бордюрным камнем | с бордюрным камнем и лотком |
|  |  |  | 0,9 | 4,0 | 8,3 |
| 2 | Освещение дворовых территорий | 1 шт. | устройство железобетонных опор с воздушной прокладкой кабеля |  |  |
|  |  |  | 20,0 |  |  |
| 3 | Установка скамеек | 1 шт. | 9,2 |  |  |
| 4 | Установка урн | 1 шт. | 3,4 |  |  |

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Обеспечение освещения дворовых территорий

2. Скамья                                                               3. Урна для мусора

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве  и подлежащие благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве |
| --- | --- |
| 1 | ул. Пашина 4 |
| 2 | Ул. Дзержинского 1-А |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий  многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома, подлежащего благоустройству в 2018-2022 годы | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Улица Пашина 4 | Установка скамеек, ремонт дворовых проездов, установка забора с калиткой, устройство бельевой площадки, отсыпка территории между домом и дорогой. |
| 2019 год |  |  |
| 2 | отсутствует |  |
| 2020 год |  |  |
|  | Улица Дзержинского 1-А | Установка скамейки, ремонт дворовых проездов, установка осветительного прибора, установка урны |
| 2021 год |  |  |
|  | отсутствует | - |
| 2022 год |  |  |
|  | отсутствует | - |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Адрес/ местоположение общественной территории | Функциональное назначение (существующее или планируемое) | Год реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стадион поселка | ул. Пашина | спорт | 2018 |
| 2 | Пешеходная зона по улице Пашина | ул. Пашина | Безопасность | 2019 |
| 3 | Танцевальная площадка | ул. Пашина | культура и отдых | 2019 |
| 4 | Обелиск Победы | ул. Пашина | культура | 2020* |
| 5 | Парк | ул. Пашина | культура и отдых | 2021* |
| 6 | Территория, прилегающая к КДЦ «МБУК «Мозайка» | ул. Пашина | культура | 2022* |
| 7 | Территория освободившаяся от разбора детского сада | ул. Пашина | Спорт, культура и отдых | 2022* |

___________

* Год реализации проекта ориентировочно. Указывается по факту изучения общественного мнения населения

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий,

подлежащих, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

| № п/п | Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1. | Стадион поселка | Осушение, устройство сливной призмы и кюветов, прокладка труб для стека воды. |
| 2019 год |  |  |
| 2. | Пешеходной зоны по улице Пашина | Асфальтирование, установка знаков 5.33 «пешеходная зона», 5.34 «конец пешеходной зоны»; установка скамей, урн для мусора |
|  | Танцевальная площадка | Реконструкция площадки и театральной уличной сцены, асфальтирование |
| 2020* год |  |  |
| 4. | Обелиск Победы* (по результатам отбора предложений) | Выполнение работ по благоустройству в соответствии с разработанным проектом |
| 2021* год |  |  |
| 5. | Парк* (по результатам отбора предложений) |  |
| 2022* год |  |  |
| 6. | Территория, прилегающая к КДЦ «МБУК «Мозайка»* (по результатам отбора предложений) | Выполнение работ по благоустройству в соответствии с разработанным проектом |
|  | Территория освободившаяся от разбора детского сада* (по результатам отбора предложений) | Выполнение работ по благоустройству в соответствии с разработанным проектом |

* Год реализации проекта ориентировочно. Указывается по факту изучения общественного мнения населения

|  | Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |

Адресный перечень

всех индивидуальных жилых домов, а также земельных участков

предоставленных для их размещения, подлежащих инвентаризации

| № п/п | Наименование улицы | Номера домов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул.Безымянная | с 2 по 20 (четная сторона) |
| 2. | ул.Ватутина | с 1 по 20 |
| 3. | ул.Вокзальная | с 2 по 33 |
| 4. | ул.Вяземская | с 1-а по 23 |
| 5. | ул.Гагарина | с 1 по 7 (нечетная сторона) |
| 6. | ул.Гаражная | с 6 по 32 |
| 7 | ул.Горького | с 1 по 30 |
| 8 | ул.Дзержинского | с 1по 48 |
| 9 | ул.Дормидонтовская | с 2 по 22 (четная сторона) |
| 10 | ул.Железнодорожная | с 3 по 29 |
| 11 | ул.Заводская | с 1 по 32 |
| 12 | ул.Калинина | с 1 по 46 |
| 13 | ул.Карла Маркса | с 1 по 41 |
| 14 | ул.Кирпичная | с 1 по 9-а |
| 15 | ул.Клубная | с 19 по 28 |
| 16 | ул.Лесная | с 7 по 13(нечетная сторона) |
| 17 | ул.Лесопильная | с 3 по 25 |
| 18 | ул.Луговая | с 1 по 7(нечетная сторона) |
| 19 | ул.Набережная | с 1 по 26 |
| 20 | пер.Озёрный | с 3 по 11 (нечетная сторона) |
| 21 | ул.Октябрьская | с 1 по 41 |
| 22 | ул.Пашина | с 5 по 39 |
| 23 | пер.Пашина | с 1 по 5 |
| 24 | ул.Подхоренская | с 3 по 5 |
| 25 | ул.Рабочая | с 1 по 16 |
| 26 | ул.Советская | с 1 по 21 |
| 27 | ул.Солнечная | с 1 по 18 |
| 28 | ул.Трудовая | с 2 по 16 |
| 29 | ул.Чапаева | с 6 по 26 |
| 30 | ул.Школьная | 1, 7-9, 12 |
| 31 | пер.Школьный | с 1 по 4 |
| 32 | ул.Шоссейная | с 2 по 49 |
| 33 | ул.Энергетиков | с 1 по 7 (нечетная сторона) |

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района (далее – сельское поселение), а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы « Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района на 2018-2022 годы « (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1.4. Уполномоченным органом за взаимодействие с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий включённых в муниципальную программу является администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района (далее – администрация сельского поселения).

2. Разработка дизайн-проектов

- 2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения, осуществляется в соответствии с нормами и правилами по благоустройству территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

- 2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения осуществляется силами администрации сельского поселения в течение тридцати дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в проект муниципальной программы.

- 2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Хабаровского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

- 3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

- 3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация сельского поселения уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

- 3.2. Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

- 3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

- 3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

- 3.5. Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, администрация сельского поселения должна завершить в срок до 01 марта года выполнения программы.

- 3.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней администрация сельского поселения осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий включённых в муниципальную программу.

- _________

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» на 2018-2022 годы»

- ПОРЯДОК

- аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

- 1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству.

- 1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

- 1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

- 2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме не менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- 3. Условия аккумулирования и расходования средств

- 3.1. В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края в Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю.

- 3.2. Администрация сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения) заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

- 3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

- Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

- 3.4. Администрация сельского поселения обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- 3.5. Администрация сельского поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- Администрация сельского поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

- 3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией сельского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

- Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

- 4. Контроль за соблюдением условий порядка

- 4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией сельского поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

- 4.2. Администрация сельского поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- - экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- - неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- - не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- - возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- - возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- _________